Terni-Orte, viadotto Montoro: aggiornamenti sui lavori per la riapertura

Comunicato ANAS

Anas ha pubblicato sul proprio sito www.stradeanas.it un comunicato con il quale informa che proseguono i lavori avviati per la riapertura del viadotto Montoro, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte).

In particolare, fa sapere Anas, si è conclusa la prima fase di spinta, mediante martinetti idraulici, finalizzata a ripristinare la verticalità della pila interessata, alta 34 metri. L’operazione ha ottenuto un recupero sufficiente a consentire una prima riapertura al traffico dell’opera.

Nel comunicato si legge che entro il prossimo 20 luglio potrà essere ripristinata la circolazione veicolare con transito consentito in entrambe le direzioni sulle corsie di sorpasso. Stante la complessità tecnica dell’operazione sono ancora in corso calcoli strutturali, da parte dei progettisti dell’intervento. Nel corso della prima fase di riapertura potranno esserci delle limitazioni al traffico dei mezzi pesanti.

Anas ricorda che tutte le informazioni sui lavori e le mappe con i percorsi alternativi sono disponibili a questo link: https://www.stradeanas.it/it/viadottomontoro.

Riferimenti:

Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

Pubblicata il 10/07/2020