SS 448 di Baschi: riapre al traffico leggero il ponte sul lago di Corbara

Apertura parziale e temporanea alle sole autovetture e a senso unico alternato

Giovedì 27 agosto, alle ore 10, riapre al traffico leggero il ponte sul lago di Corbara, lungo la strada statale 448 “di Baschi” (itinerario Todi-Orvieto), chiuso al traffico lo scorso 22 luglio in seguito a un controllo programmato che aveva rilevato criticità strutturali su una delle campate.

Lo ha annunciato l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, in un comunicato disponibile a questo link.

Come già anticipato nei giorni scorsi da Anas Strade, è stato completato il montaggio della trave provvisoria in acciaio, posta sul piano viabile in corrispondenza di quella danneggiata e ad essa collegata, e sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione al fine di alleggerire il carico sul viadotto.

A seguito di questa prima fase di interventi, il ponte riaprirà ai mezzi con massa complessiva inferiore alle 3,5 tonnellate, mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da apposito impianto semaforico.

Al contempo – ha evidenziato Anas in un recente comunicato – proseguono gli esami e le prove sui materiali nelle altre campate del ponte. L’esito di tali prove determinerà il numero delle travi su cui è necessario intervenire per la riapertura totale. Considerati i tempi indispensabili alla produzione dei materiali, tali interventi potranno essere avviati nella seconda metà del mese di settembre.

Riferimenti:

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it

Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it

Pubblicata il 26/08/2020